Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке городского хозяйства городского округа Архангельской области «Северодвинск» к работе в осенне-зимний период 2024–2025 года

- В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, систем тепло-, электро-,
газо-, водоснабжения и водоотведения городского хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2024–2025 года, руководствуясь статьей 9 Устава городского округа Архангельской области «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке городского хозяйства городского округа Архангельской области «Северодвинск» к работе в осенне-зимний период 2024–2025 года 
(далее – План мероприятий).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска), Управлению образования Администрации Северодвинска, Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управлению общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска:

1) в установленные Планом мероприятий сроки обеспечить выполнение мероприятий и работ капитального и текущего ремонта энергоустановок и инженерных систем энергопотребления подведомственных объектов;

2) подготовить объекты социальной сферы и многоквартирные дома 
к работе в отопительный период в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, в срок 
до 01.09.2024, оформить акты и паспорта готовности к работе 
в осенне-зимний период 2024–2025 года в сроки, установленные Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

3. Финансовому управлению Администрации Северодвинска обеспечить в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2024 год финансирование работ по Плану мероприятий.

4. Рекомендовать структурным подразделениям публичного акционерного общества «ТГК-2» «Северодвинские городские тепловые сети», «Северодвинская ТЭЦ-1», «Северодвинская ТЭЦ-2»:

1) в срок до 01.09.2024 выполнить намеченные мероприятия 
по подготовке тепловых сетей, теплоэнергетического оборудования к работе, обеспечить создание нормативного запаса топлива и материалов к началу отопительного периода 2024–2025 года;

2) обеспечить готовность к включению теплоснабжения:

школ, детских дошкольных организаций – к 1 сентября 2024 года;

жилищного фонда и объектов культуры – к 10 сентября 2024 года.

5. Рекомендовать Северодвинскому филиалу акционерного общества «Архангельскоблгаз», Северодвинскому району электрических сетей производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», цеху № 19 АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, обществу с ограниченной ответственностью «Техэнерго» выполнить в установленные Планом мероприятий сроки намеченные мероприятия и обеспечить готовность своих объектов к работе 
в осенне-зимний период 2024–2025 года.

6. Руководителям предприятий и организаций представлять в отдел энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска отчеты о выполнении Плана мероприятий в период с июня 
по ноябрь 13 и 27 числа каждого месяца, окончательный отчет – 25.11.2024.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее постановление 
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска                                                                      И.В. Арсентьев

Никитин Николай Николаевич

58-41-26

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Северодвинска

от ______________№ __________

План мероприятий

по подготовке городского хозяйства городского округа

Архангельской области «Северодвинск»

к работе в осенне-зимний период 2024–2025 года

| № п.п. | Наименование работ, мероприятий | Срок исполнения | Объем работ |  |  | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | един. изм. | физические показатели | тыс. руб. | местный бюджет | средства предприятия | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предприятия жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Подготовка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций |  | зд. | 469 | 8 606,54 | 0,00 | 8 606,54 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе ООО «Горизонт» | 01.09.2024 | зд. | 2 | 327,99 | 0,00 | 327,99 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2024 | зд. | 1 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двинский залив» | 01.09.2024 | зд. | 1 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2024 | зд. | 204 | 362,20 | 0,00 | 362,20 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2024 | зд. | 42 | 2 790,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 01.10.2024 | зд. | 170 | 1 410,00 | 0,00 | 1 410,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 01.10.2024 | зд. | 17 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | зд. | 10 | 2 668,35 | 0,00 | 2 668,35 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.10.2024 | зд. | 3 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2024 | зд. | 5 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.09.2024 | зд. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Феникс» | 01.10.2024 | зд. | 2 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 01.10.2024 | зд. | 5 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 01.10.2024 | зд. | 2 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое озеро» | 01.09.2024 | зд. | 2 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.2 | Остекление, всего по жилищному фонду, в том числе: |  | кв. м | 611,0 | 1 302,68 | 0,00 | 1 302,68 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие» | 01.09.2024 | кв. м | 15,00 | 22,81 | 0,00 | 22,81 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2024 | кв. м | 123,00 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | кв. м | 40,00 | 115,37 | 0,00 | 115,37 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 01.10.2024 | кв. м | 200,0 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 01.10.2024 | кв. м | 15,0 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.10.2024 | кв. м | 56,0 | 89,40 | 0,00 | 89,40 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», АО ЖКО «Побережье» | 01.10.2024 | кв. м | 102,0 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.10.2024 | кв. м | 10,0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | ООО «Феникс» | 01.10.2024 | кв. м | 5,0 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 01.10.2024 | кв. м | 15,0 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 01.10.2024 | кв. м | 5,0 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2024 | кв. м | 12,0 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2024 | кв. м | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое озеро» | 01.06.2024 | кв. м | 10,0 | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 0,00 |
| 1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  | кв. м | 19 354,0 | 26 451,95 | 0,00 | 26 451,95 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2024 | кв. м | 1 066,0 | 1 402,05 | 0,00 | 1 402,05 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2024 | кв. м | 220,0 | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2024 | кв. м | 2 757,0 | 2 122,90 | 0,00 | 2 122,90 | 0,00 |
|  | ООО «Двинский залив» | 01.09.2024 | кв. м | 762,0 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.11.2024 | кв. м | 1 379,0 | 4 826,50 | 0,00 | 4 826,50 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 01.10.2024 | кв. м | 3 284,0 | 2 905,00 | 0,00 | 2 905,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 01.10.2024 | кв. м | 177,0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 01.10.2024 | кв. м | 50,0 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 01.10.2024 | кв. м | 16,0 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.10.2024 | кв. м | 1 181,0 | 1 980,20 | 0,00 | 1 980,20 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | кв. м | 2 030,0 | 2 687,90 | 0,00 | 2 687,90 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», АО ЖКО «Побережье» | 01.10.2024 | кв. м | 6 000,0 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.10.2024 | кв. м | 100,0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2024 | кв. м | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖСК» | 01.09.2024 | кв. м | 70,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое озеро» | 01.09.2024 | кв. м | 16,0 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.08.2024 | кв. м | 96,0 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 1.4 | Герметизация швов, всего по жилищному фонду: |  | п. м | 15 014,0 | 16 964,01 | 0,00 | 16 964,01 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт» | 01.09.2024 | п. м | 1 126,0 | 3 473,18 | 0,00 | 3 473,18 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2024 | п. м | 254,5 | 305,40 | 0,00 | 305,40 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2024 | п. м | 882,5 | 1 059,00 | 0,00 | 1 059,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двинский залив» | 01.09.2024 | п. м | 464,0 | 556,80 | 0,00 | 556,80 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе ООО «Развитие», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.11.2024 | п. м | 685,0 | 616,50 | 0,00 | 616,50 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 01.10.2024 | п. м | 2 737,0 | 4 980,00 | 0,00 | 4 980,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 01.10.2024 | п. м | 720,0 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 01.10.2024 | п. м | 141,0 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», СМУП «Жилищный трест» | 01.10.2024 | п. м | 2 301,0 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | п. м | 1 464,0 | 901,13 | 0,00 | 901,13 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.06.2024 | п. м | 144,0 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.10.2024 | п. м | 50,0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», АО ЖКО «Побережье» | 01.10.2024 | п. м | 4 045,0 | 2 306,00 | 0,00 | 2 306,00 | 0,00 |
| 1.5 | Подготовка систем отопления и ГВС, всего по жилищному фонду: |  | зд. | 1 278 | 30 083,33 | 0,00 | 30 083,33 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2024 | зд. | 197 | 11 459,12 | 0,00 | 11 459,12 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2024 | зд. | 8 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2024 | зд. | 44 | 2 192,00 | 0,00 | 2 192,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двинский залив» | 01.09.2024 | зд. | 14 | 641,00 | 0,00 | 641,00 |  |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2024 | зд. | 291 | 8 995,00 | 0,00 | 8 995,00 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 01.09.2024 | зд. | 170 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 01.09.2024 | зд. | 17 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 01.09.2024 | зд. | 5 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 01.09.2024 | зд. | 2 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2024 | зд. | 204 | 3 144,20 | 0,00 | 3 144,20 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.09.2024 | зд. | 93 | 711,01 | 0,00 | 711,01 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2024 | зд. | 168 | 1 201,00 | 0,00 | 1 201,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое озеро» | 01.09.2024 | зд. | 3 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.09.2024 | зд. | 3 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2024 | зд. | 5 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖСК» | 01.09.2024 | зд. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2024 | зд. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Феникс» | 01.09.2024 | зд. | 2 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2024 | зд. | 29 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двина-Сервис» | 01.09.2024 | зд. | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2024 | зд. | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Подготовка систем водопровода и канализации, всего по жилищному фонду: |  | зд. | 1 265 | 8 756,07 | 0,00 | 8 756,07 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2024 | зд. | 197 | 1 214,99 | 0,00 | 1 214,99 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2024 | зд. | 8 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2024 | зд. | 44 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двинский залив» | 01.09.2024 | зд. | 14 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2024 | зд. | 291 | 1 455,00 | 0,00 | 1 455,00 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 15.09.2024 | зд. | 160 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 15.09.2024 | зд. | 15 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 14.09.2024 | зд. | 5 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 15.09.2024 | зд. | 2 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2024 | зд. | 204 | 2 745,60 | 0,00 | 2 745,60 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | зд. | 93 | 136,48 | 0,00 | 136,48 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2024 | зд. | 170 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.09.2024 | зд. | 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2024 | зд. | 5 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
|  | ООО «Феникс» | 15.09.2024 | зд. | 2 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.06.2024 | зд. | 29 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2024 | зд. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖСК» | 01.09.2024 | зд. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двина-Сервис» | 01.09.2024 | зд. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2024 | зд. | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Подготовка ВРУ, всего по жилищному фонду: |  | ед. | 1 422 | 3 632,10 | 0,00 | 3 632,10 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2024 | ед. | 201 | 537,89 | 0,00 | 537,89 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2024 | ед. | 10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2024 | ед. | 48 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двинский залив» | 01.09.2024 | ед. | 32 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2024 | ед. | 351 | 1 053,00 | 0,00 | 1 053,00 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 01.09.2024 | ед. | 193 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 15.09.2024 | ед. | 19 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 14.09.2024 | ед. | 6 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 15.09.2024 | ед. | 2 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2024 | ед. | 204 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | ед. | 93 | 116,21 | 0,00 | 116,21 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2024 | ед. | 194 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.09.2024 | ед. | 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2024 | ед. | 10 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.07.2024 | ед. | 29 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | ООО «Феникс» | 01.09.2024 | ед. | 2 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2024 | ед. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖСК» | 01.09.2024 | ед. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двина-Сервис» | 01.09.2024 | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2024 | ед. | 12 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 1.8 | Подготовка индивидуальных тепловых пунктов: |  |  | 1 378 | 8 312,97 | 0,00 | 8 312,97 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.09.2024 | ед. | 98 | 497,25 | 0,00 | 497,25 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое озеро» | 01.09.2024 | ед. | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 01.09.2024 | ед. | 164 | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 01.09.2024 | ед. | 24 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 01.09.2024 | ед. | 5 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2024 | ед. | 190 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2024 | ед. | 10 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2024 | ед. | 32 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2024 | ед. | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖСК» | 01.09.2024 | ед. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.09.2024 | ед. | 3 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двина-Сервис» | 01.09.2024 | ед. | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | ООО «Феникс» | 01.09.2024 | ед. | 2 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 01.09.2024 | ед. | 2 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2024 | ед. | 315 | 1 575,00 | 0,00 | 1 575,00 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2024 | ед. | 208 | 2 136,22 | 0,00 | 2 136,22 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2024 | ед. | 11 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2024 | ед. | 45 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двинский залив» | 01.09.2024 | ед. | 18 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2024 | ед. | 223 | 1 097,50 | 0,00 | 1 097,50 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2024 | ед. | 13 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| Раздел II. Подготовка наружных инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМУП «Горсвет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка сетей наружного освещения |  |  |  | 1 893,20 | 1 893,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Ремонт, замена кабельных линий | 01.10.2024 | км | 1 | 976,30 | 976,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Восстановление опор | 01.11.2024 | шт. | 16 | 916,90 | 916,90 | 0,00 | 0,00 |
| СМУП ЖКХ «ГОРВИК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка водопроводных сетей | 15.10.2024 | км | 56,24 | 9 827,40 | 0,00 | 9 827,40 | 0,00 |
| 2.2.1 | Замена ветхих сетей водопровода | 01.10.2024 | км | 0,177 | 1 788,46 | 0,00 | 1 788,46 | 0,00 |
| 2.3 | Подготовка канализационных сетей | 15.10.2024 | км | 50,06 | 13 909,28 | 0,00 | 13 909,28 | 0,00 |
| 2.4 | Подготовка канализационных насосных станций | 15.10.2024 | ед. | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 | Замена ветхих сетей фекальной канализации | 01.10.2024 | км | 0,065 | 2 195,00 | 0,00 | 2 195,00 | 0,00 |
| Раздел III. Подготовка к зимнему содержанию дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка сезонной техники, всего: |  | ед. | 37 | 2 078,05 | 0,00 | 2 078,05 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», ООО «Горизонт» | 01.09.2024 | ед. | 5 | 804,65 | 0,00 | 804,65 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2024 | ед. | 9 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 01.09.2024 | ед. | 4 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», СМУП «Жилищный трест» | 01.08.2024 | ед. | 5 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | ед. | 4 | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры» | 01.09.2024 | ед. | 4 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое озеро» | 01.10.2024 | ед. | 3 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.07.2024 | ед. | 2 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2024 | ед. | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | кв. м | 1 472,00 | 73 458,44 | 65 165,96 | 8 292,48 | 0,00 |
|  | в т.ч.: Комитет ЖКХ, ТиС | 30.09.2024 | кв. м | - | 65 165,96 | 65 165,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.10.2024 | кв. м | 135,00 | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 15.09.2024 | кв. м | 678,0 | 3 092,00 | 0,00 | 3 092,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 15.09.2024 | кв. м | 64,0 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 13.09.2024 | кв. м | 104,0 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 15.09.2024 | кв. м | 27,0 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | кв. м | 28,0 | 76,48 | 0,00 | 76,48 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры» | 01.10.2024 | кв. м | 170,0 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.10.2024 | кв. м | 20,0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», СМУП «Жилищный трест» | 01.10.2024 | кв. м | 246,0 | 2 501,00 | 0,00 | 2 501,00 | 0,00 |
| Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог | 01.09.2024 | кв. м | 1 748,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия в составе работ по содержанию дорог | 01.09.2024 | кв. м | 12 850,0 | 16 532,45 | 16 532,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Заготовка песка, всего: |  | куб. м | 1 326 | 1 437,44 | 0,00 | 1 437,44 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2024 | куб. м | 138 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2024 | куб. м | 15 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2024 | куб. м | 54 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
|  | ООО «Двинский залив» | 01.09.2024 | куб. м | 20 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.10.2024 | куб. м | 533 | 426,40 | 0,00 | 426,40 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 15.09.2024 | куб. м | 160 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 15.09.2024 | куб. м | 20 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 13.09.2024 | куб. м | 6 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 15.09.2024 | куб. м | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2024 | куб. м | 130 | 240,10 | 0,00 | 240,10 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | куб. м | 70,0 | 102,94 | 0,00 | 102,94 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», АО ЖКО «Побережье» | 01.10.2024 | куб. м | 130 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2024 | куб. м | 10 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.10.2024 | куб. м | 10 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | ООО «Феникс» | 15.09.2024 | куб. м | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2024 | куб. м | 6,95 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2024 | куб. м | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖСК» | 01.10.2024 | куб. м | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2024 | куб. м | 6 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3.6 | Заготовка пескосоляной смеси, всего: |  | тн | 8,45 | 249,64 | 0,00 | 249,64 | 0,00 |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2024 | тн | 0,05 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | тн | 0,4 | 14,38 | 0,00 | 14,38 | 0,00 |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», АО ЖКО «Побережье» | 01.10.2024 | тн | 2,5 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2024 | тн | 0,6 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 15.09.2024 | тн | 3,0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
|  | ООО «Фортуна» | 15.09.2024 | тн | 0,4 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
|  | ООО «Феникс» | 15.09.2024 | тн | 0,1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | ООО «Импульс» | 13.09.2024 | тн | 0,2 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.10.2024 | тн | 0,5 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2024 | тн | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 15.09.2024 | тн | 0,1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2024 | тн | 0,4 | 12,26 | 0,00 | 12,26 | 0,00 |
| Раздел IV. Подготовка котельных и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка отопительных котельных, всего: |  | ед. | 3 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 |
|  | котельная пос. Белое Озеро СМУП «Белое озеро» | 01.09.2024 |  | 1 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
|  | котельная с. Нёнокса, ул. Водогон АО «ПЖРЭП» | 01.09.2024 |  | 2 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 4.2 | Создание запаса топлива на начало отопительного периода, всего |  |  |  | 3 652,00 | 0,00 | 3 652,00 | 0,00 |
|  | СМУП «Белое озеро» | 01.09.2024 | куб. м | 200 | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 |
|  | АО «ПЖРЭП» (с. Нёнокса) | 01.09.2024 | тн | 200 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,0 | 0,00 |
|  | котельная ул. Водогон | 01.09.2024 | куб. м | 200 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| 4.3 | Оформление актов и паспортов готовности котельных и тепловых сетей к отопительному периоду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | акты | 01.10.2024 | ед. | 3 | - | - | - | - |
|  | паспорта | 01.10.2024 | ед. | 3 | - | - | - | - |
| Раздел V. Создание аварийных запасов материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материалов и оборудования, всего: |  | тыс. руб. |  | 7 045,69 | 0,00 | 7 045,69 | 0,00 |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 223,80 |  | 223,80 |  |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 250,000 |  | 250,000 |  |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 375,000 |  | 375,000 |  |
|  | ООО «Двинский залив» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 150,00 |  | 150,000 |  |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 201,00 |  | 201,00 |  |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.10.2024 | тыс. руб. |  | 356,40 |  | 356,40 |  |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | тыс. руб. |  | 339,53 |  | 339,53 |  |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 90,60 |  | 90,60 |  |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.10.2024 | тыс. руб. |  | 45,50 |  | 45,50 |  |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | ООО «ЖСК» | 01.10.2024 | тыс. руб. |  | 300,00 |  | 300,00 |  |
|  | ООО «Фортуна» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 29,00 |  | 29,00 |  |
|  | ООО «Феникс» | 10.09.2024 | тыс. руб. |  | 12,00 |  | 12,00 |  |
|  | ООО «Импульс» | 10.09.2024 | тыс. руб. |  | 16,00 |  | 16,00 |  |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 10.09.2024 | тыс. руб. |  | 12,00 |  | 12,00 |  |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2024 | тыс. руб. |  | 264,26 |  | 264,26 |  |
|  | СМУП ЖКХ «Горвик» | 15.10.2024 | тыс. руб. |  | 472,0 |  | 472,00 |  |
|  | СМУП «Белое озеро» | 01.10.2024 | тыс. руб. |  | 99,0 |  | 99,00 |  |
|  | Северодвинские городские тепловые сети | 01.10.2024 | тыс. руб |  | 400,0 |  | 400,00 |  |
|  | ООО «Техэнерго» | 10.09.2024 | тыс. руб |  | 480,0 |  | 480,00 |  |
|  | Цех № 19 АО «ПО «Севмаш» | 31.12.2024 | тыс. руб. |  | 2 629,6 |  | 2 629,60 |  |
| Раздел VI. Оформление паспортов готовности зданий к работе в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному периоду, всего: |  | зд. | 1 303 |  |  |  |  |
|  | СМУП «ЖКХ», в том числе СМУП «ЖКХ», АО «Открытие», ООО «Горизонт», ООО «Движение» | 01.09.2024 | зд. | 197 |  |  |  |  |
|  | ООО «94 квартал» | 01.09.2024 | зд. | 8 |  |  |  |  |
|  | ООО «РОС» | 01.09.2024 | зд. | 44 |  |  |  |  |
|  | ООО «Двинский залив» | 01.09.2024 | зд. | 14 |  |  |  |  |
|  | СМУП «Управляющая компания «Созидание», в том числе АО «Стимул», ООО «Развитие», ООО «Новострой», СМУП «Управляющая компания «Созидание» | 01.09.2024 | зд. | 291 |  |  |  |  |
|  | МПЖРЭП, АО «ПЖРЭП» | 01.09.2024 | зд. | 170 |  |  |  |  |
|  | СМУП «Жилищный трест», в т.ч. АО «Единство», ООО «Управление домами», СМУП «Жилищный трест» | 01.09.2024 | зд. | 204 |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ-Норд», ООО «ЖКХ-Север» | 01.10.2024 | зд. | 93 |  |  |  |  |
|  | СМУП «ПЖКО «Ягры», ООО «Камбалица», ООО «Дюны», ООО «Топаз», АО ЖКО «Побережье» | 01.09.2024 | зд. | 168 |  |  |  |  |
|  | СМУП «Белое озеро» | 01.10.2024 | зд. | 3 |  |  |  |  |
|  | ЖСК-50 бул. Строителей, д. 19 | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | Филиал «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» | 01.09.2024 | зд. | 7 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Кондор» ул. Ломоносова, д. 102А | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Народная 10» | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ ул. Ломоносова д. 107 | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Ломоносова, 124» | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ЖСК-68 ул. Ломоносова, д. 109 | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖЭК № 1» | 01.09.2024 | зд. | 5 |  |  |  |  |
|  | ЖСК-18 просп. Морской, д. 44 | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Юбилейная 39» | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Труда 57» | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Морской проспект, дом 89» | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ООО «УК «Все свои» | 01.09.2024 | зд. | 3 |  |  |  |  |
|  | ООО «Фортуна» | 01.09.2024 | зд. | 17 |  |  |  |  |
|  | ООО «Феникс» | 01.09.2024 | зд. | 2 |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖСК» | 01.09.2024 | зд. | 5 |  |  |  |  |
|  | ООО «Импульс» | 02.09.2024 | зд. | 5 |  |  |  |  |
|  | ООО «УК ПЖТ» | 01.09.2024 | зд. | 2 |  |  |  |  |
|  | ООО «Синергия» | 01.09.2024 | зд. | 8 |  |  |  |  |
|  | ООО «Управляющая компания «Сармат» | 01.09.2024 | зд. | 29 |  |  |  |  |
|  | ТСНИ «Улица Гагарина 14/2» | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ООО «Северодвинская УО» | 01.09.2024 | зд. | 11 |  |  |  |  |
|  | ООО «УК «Общее домовое обслуживание» | 01.09.2024 | зд. | 3 |  |  |  |  |
|  | ООО «Двина-Сервис» | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Ломоносова, 114» | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
|  | ТСЖ «Лебедева, 10» | 01.09.2024 | зд. | 1 |  |  |  |  |
| Учреждения бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Подготовка объектов управлений к работе в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций, всего: |  |  | 5 | 1277,9 | 1277,9 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2024 | зд. | 3 | 1 035,00 | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УКиТ | 01.06.2024 | зд. | 2 | 242,90 | 242,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Остекление, всего: |  |  | 998,27 | 12 254,01 | 12 236,34 | 17,67 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2024 | кв. м | 960,00 | 11 728,00 | 11 728,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УОСиМП | 01.07.2024 | кв. м | 22,17 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УКиТ | 01.06.2024 | кв. м | 16,10 | 226,01 | 208,34 | 17,67 | 0,00 |
| 1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  |  | 4 664,00 | 39 756,05 | 39 756,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2024 | кв. м | 4 490,00 | 39 003,00 | 39 003,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УКиТ | 01.09.2024 | кв. м | 174,00 | 753,05 | 753,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Подготовка систем отопления, всего: |  | зд. | 118 | 151,76 | 132,97 | 18,79 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2024 |  | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УОСиМП | 01.09.2024 |  | 2 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УКиТ | 01.09.2024 |  | 9 | 101,76 | 82,97 | 18,79 | 0,00 |
| 1.5 | Ревизия и подготовка теплового узла (ИТП), всего: |  | шт. | 164 | 10,80 | 10,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2024 |  | 160 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УКиТ | 01.09.2024 |  | 4 | 10,80 | 10,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Подготовка систем водопровода и канализации, всего: |  | зд. | 5 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2024 |  | 1 | 500,000 | 500,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | УКиТ | 01.09.2024 |  | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Подготовка ВРУ, всего: |  | ед. | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: УО | 01.09.2024 |  | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УКиТ | 01.09.2024 |  | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел II. Оформление готовности зданий к работе в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оформление паспортов готовности зданий к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УО | 01.09.2024 | ед. | 107 |  |  |  |  |
|  | УОСиМП |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | УКиТ |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Подразделения ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Северодвинские городские тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 01.09.2024 | км | 0,7 | 13 537,00 | 0,00 | 13 537,00 | 0,00 |
| 1.2 | Замена ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 01.11.2024 | км | 1,6 | 62 542,90 | 0,00 | 62 542,90 | 0,00 |
| 1.3 | Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей | 01.09.2024 | км | 231,6 | 9 340,80 | 0,00 | 9 340,80 | 0,00 |
| 1.4 | Ремонт центральных тепловых пунктов | 01.09.2024 | ед. | 4 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.5 | Ремонт тепловых насосных станций | 01.10.2024 | ед. | 1 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| II. Северодвинская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средний ремонт котлоагрегата ст. № 7 | 02.07.2024 | шт. | 1 | 27 479,00 | 0,00 | 27 479,00 | 0,00 |
| 2.2 | Капитальный ремонт турбоагрегата ст. № 3 | 07.10.2024 | шт. | 1 | 26 228,00 | 0,00 | 26 228,00 | 0,00 |
| 2.3 | Создание запаса топлива на начало отопительного сезона (уголь) | 01.10.2024 | тыс. тонн | 36,163 | Средства предприятия |  |  |  |
| III. Северодвинская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт теплофикационной установки | 01.09.2024 | по отдельному плану |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Создание запаса топлива на начало отопительного сезона (мазут) | 01.10.2024 | тыс. тонн | 5,172 | Средства предприятия |  |  |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей | 01.09.2024 | км | 0,626 | Средства предприятия |  |  |  |
| ООО «Техэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 10.09.2024 | км | 0,190 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.2 | Замена ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 10.09.2024 | км | 0,060 | 2 400,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей | 10.09.2024 | км | 2,613 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1.4 | Ремонт центральных тепловых пунктов | 10.09.2024 | ед. | 1 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| ПО «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ручная расчистка ВЛ-10-РП-8-05, ВЛ-10-РП-10-15, ВЛ-10-36-06 | 01.10.2024 | га | 17 | Средства предприятия |  |  |  |
| 1.2 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-ТП-42-03 Русановский | 01.07.2024 | км | 0,27 |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена опор на ВЛ-0,4-ТП-22-02 Республиканская, ВЛ-0,4-ТП-22-13 Лесная, ВЛ-0,4-ТП-23-05 Лесная, ВЛ-0,4-ТП-23-08 Ломоносова | 01.07.2024 | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена опор ВЛ-0,4-ТП-42-03 Русановский, ВЛ-0,4-ТП-105-09 Русановский, ВЛ-0,4-КТП-264/1 Личка, ВЛ-0,4-КТП-265 Рикасиха-1, ВЛ-0,4-КТП-267 Деревня | 01.10.2024 | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт ВЛ-0,4-ТП-42-03 Русановский | 01.07.2024 | шт. | 1 | Средства предприятия |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт ТП-50, ТП-51, ТП-56, ТП-57, ТП-58, ТП-59, ТП-61, ТП-248, ТП-246, ТП-247, ТП-245, ТП-211, ТП-208, ТП-219, ТП-216, ТП-215, ТП-235, РП-8 | 01.07.2024 | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт РП-10, ТП-250, РП-1, РП-5, РП-6, ТП-236, ТП-224, ТП-225, ТП-236, ТП-237, ТП-207, ТП-209 | 01.10.2024 | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт ТП-226, ТП-215, ТП-235, ТП-233 | 31.12.2024 | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт КЛ-0,4 кВ | 31.12.2024 | участок КЛ | - |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт КЛ-10 кВ | 31.12.2024 | участок КЛ | - |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт выключателей 6-20 кВ на ПС-55 | 01.07.2024 | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт отделителей и короткозамыкателей ПС-36 | 01.07.2024 | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 1.13 | Ремонт отделителей и короткозамыкателей ПС-55, ПС-38, ПС-27, ПС-67, ПС-33, ПС-60 | 01.10.2024 | шт. | 27 |  |  |  |  |
| 1.14 | Текущий ремонт силовых трансформаторов ПС-36 | 01.07.2024 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 1.15 | Текущий ремонт силовых трансформаторов ПС-38, ПС-27 | 01.10.2024 | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 1.16 | Ремонт строительной части здания РП-10, ТП-237, ТП-245, ТП-246, ТП-248 | 01.07.2024 | шт. | 5 |  |  |  |  |
| ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ, ул. Водогон, МО «Северодвинск» (КЛ-10 кВ – 2х0,04 км, ВЛ-10 кВ – 0,66 км) | 01.09.2024 | км | 0,74 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция КВЛ-6 кВ, с. Нёнокса, МО «Северодвинск» (КЛ-6 кВ – 0,82 км, ВЛ-6 кВ – 3,6 км) | 01.09.2024 | км | 4,42 | 8 680,00 | 0,00 | 8 680,00 | 0,00 |
| 1.3 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ, с. Нёнокса, МО «Северодвинск» (КЛ-0,4 кВ – 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ – 5,51 км) | 01.09.2024 | км | 5,61 | 8 890,00 | 0,00 | 8 890,00 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, пос. Белое Озеро, МО «Северодвинск» (ВЛ-0,4 кВ – 3,995 км) | 01.09.2024 | км | 3,995 | 14 540,00 | 0,00 | 14 540,00 | 0,00 |
| Подразделения АО «Архангельскоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северодвинский филиал АО «Архангельскоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ревизия ГРУ с проверкой герметичности соединений и настройкой арматуры | 30.09.2024 | сосуд | 145 | 74,40 | 0,00 | 74,40 | 0,00 |
| 1.2 | Проверка изолирующих фланцевых соединений | 30.09.2024 | шт. | 414 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ремонт вводов подземных газопроводов (заливка гильз) | 30.09.2024 | ввод | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 1.4 | Проверка технической готовности газопроводов | 30.09.2024 | км | 120 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 |
| 1.5 | Ревизия запорной арматуры на вводах в дом | 30.09.2024 | шт. | 1497 | 174,10 | 0,00 | 174,10 | 0,00 |
| 1.6 | Проверка наличия и целостности запорных устройств на ГРУ | 30.09.2024 | шт. | 5 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| 1.7 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП | 30.09.2024 | компл. | 3 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 0,00 |
| 1.8 | Подготовка паспорта готовности газового хозяйства к работе в зимних условиях | 30.09.2024 | паспорт | 1 | - | - | - | - |
| Цех № 19 АО «ПО «Севмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка, ремонт водопроводных сетей | 31.12.2024 | км | 256,78 | Средства предприятия |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка водозабора | 30.09.2024 | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка насосных станций водопровода | 30.09.2024 | ед. | 15 |  |  |  |  |
| 1.4 | Подготовка очистных сооружений водопровода | 30.09.2024 | ед. | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка, ремонт канализационных сетей | 31.12.2024 | км | 184,56 |  |  |  |  |
| 1.6 | Подготовка канализационных насосных станций | 30.09.2024 | ед. | 11 |  |  |  |  |
| 1.7 | Подготовка очистных сооружений канализации | 30.09.2024 | ед. | 1 | Средства предприятия |  |  |  |
| 1.8 | Подготовка гидротехнических сооружений | 30.09.2024 | ед. | 2 |  |  |  |  |
| АО «ЦС «Звездочка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка водопроводных сетей | 01.09.2024 | км | 27,9 | Средства предприятия |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка насосных станций водопровода | 01.09.2024 | ед. | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка канализационных сетей | 01.09.2024 | км | 25,9 |  |  |  |  |
| 1.4 | Подготовка канализационных насосных станций | 01.09.2024 | ед. | 4 |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка очистных сооружений канализации | 01.09.2024 | ед. | 1 |  |  |  |  |